TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para o fornecimento, implantação e suporte técnico contínuo de plataforma integrada, de natureza low-code/no-code, composta por BPMS (Business Process Management Suite), ECM/GED com funcionalidades de PAe (Processo Administrativo eletrônico), CLM (Contract Lifecycle Management), Gestão de Indicadores/Analytics (BAM/monitoramento operacional) e Assinatura Eletrônica/Digital, em modalidade on-premises (infraestrutura CESAMA), incluindo migração de ativos do sistema legado (incluindo acervo atual GED), implantação de fluxos estruturantes e integração via APIs com sistemas corporativos e demais serviços necessários à consolidação da camada central de orquestração e automação de processos para modernização da gestão e aumento da eficiência operacional da CESAMA.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 A contratação fundamenta-se na necessidade de evolução do modelo operacional da CESAMA para uma cultura de Gestão 4.0, com foco em elevar a eficiência, a rastreabilidade e a governança dos processos corporativos. O cenário atual, conforme diagnosticado no Plano Diretor de TI (PDTI), caracteriza-se por fragmentação sistêmica, execução de atividades críticas com trâmites manuais e uso recorrente de controles paralelos (planilhas e comunicações não estruturadas), o que amplia o tempo de ciclo, aumenta a incidência de retrabalho e dificulta a padronização e a auditabilidade. A solução a ser contratada deverá atuar como camada central de orquestração e automação para processos transversais, integrando-se aos sistemas especialistas existentes e reduzindo dependências operacionais do legado de gestão documental, além de suprir lacunas funcionais identificadas no diagnóstico do Projeto Cesama 4.0, com destaque para a gestão do ciclo de vida de contratos (CLM) e a necessidade de reforço de governança e controle. Assim, a contratação viabiliza a transformação de fluxos hoje opacos e manuais em processos digitais padronizados, monitoráveis e auditáveis, com ganho direto em eficiência e mitigação de riscos operacionais e de conformidade.

2.2 A implantação da plataforma proporcionará à CESAMA a centralização da governança de processos, atuando como camada de orquestração para fluxos transversais, com redução dos tempos de ciclo de atividades críticas, fortalecimento do controle do ciclo de vida de contratos (CLM) e mitigação de riscos operacionais, de conformidade e de integridade da informação, com reflexos na gestão financeira e contratual. A solução viabilizará ainda a geração de indicadores de desempenho (KPIs) e painéis de acompanhamento para suporte à decisão, com base nos registros transacionais da plataforma. Aos empregados, disponibilizará um ambiente de trabalho moderno e intuitivo, reduzindo retrabalho associado a planilhas paralelas e comunicações informais, além de conferir autonomia às áreas designadas por meio de ferramentas Low-Code/No-Code para modelagem e evolução de fluxos, formulários e gestão documental, com assinaturas eletrônicas/digitais e mecanismos de verificação conforme legislação aplicável e requisitos do TR. À comunidade, contribuirá para maior celeridade no atendimento de solicitações, aumento de transparência na tramitação de processos administrativos e operação mais sustentável, com redução do uso de papel e otimização da logística documental. Em síntese, a solução posiciona a Companhia como operadora de saneamento orientada à eficiência processual, governança e entrega de valor público.

2.3 Esta contratação refere-se à aquisição de solução de natureza predominantemente intelectual e técnica especializada, cuja complexidade de orquestração, integração sistêmica e impacto na governança corporativa exigem uma avaliação rigorosa da capacidade metodológica e tecnológica da proponente. O objeto enquadra-se na modalidade de melhor combinação de técnica e preço, conforme o Art. 54, inciso III, da Lei Federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CESAMA.

2.3.1 A adoção desta modalidade justifica-se pelos seguintes fatores críticos de sucesso:

a) Orquestração de processos críticos: Diferente de softwares utilitários, o BPMS atuará como camada central de orquestração da Companhia, suportando fluxos corporativos críticos (incluindo processos de gestão contratual/CLM e processos administrativos), com requisitos elevados de rastreabilidade, controle de prazos e auditabilidade, demandando maturidade do motor de execução.

b) Interoperabilidade e arquitetura API-First: A solução requer capacidade técnica comprovada para integração com sistemas especialistas (Comercial, ERP, CRM, HCM, CMMS, SCADA), por meio de padrões modernos de comunicação e integração síncrona e/ou assíncrona, com governança e segurança.

c) Low-code/no-code e usabilidade: A efetividade da solução depende da facilidade de uso por usuários de negócio e da capacidade de evolução contínua com baixo esforço, permitindo modelagem e ajustes de fluxos, formulários e regras com alto grau de autonomia às áreas designadas (ex.: Eficiência Processual), observadas as regras de governança e segurança.

d) Validação via Prova de Conceito (PoC): A complexidade do objeto requer validação prática em ambiente controlado, conforme requisitos definidos neste TR, incluindo aderência funcional, desempenho e capacidade para suportar volumetria e regras de negócio da CESAMA, como critério eliminatório e/ou classificatório conforme disciplinado no instrumento convocatório.

e) Gestão de conteúdo e requisitos de PAe: A solução deve suportar o ciclo documental e de autos digitais (PAe), assegurando integridade, autenticidade, rastreabilidade e validade das assinaturas eletrônicas/digitais, com trilhas de auditoria e requisitos de segurança superiores aos de repositórios convencionais, conforme legislação aplicável e requisitos do TR.

f) Continuidade operacional e migração: A migração do acervo e a transição do legado exigem metodologia e governança para preservar a continuidade operacional, com plano de implantação e contingência que minimize indisponibilidades e garanta a manutenção de processos em trâmite, não sendo tais aspectos avaliáveis apenas pelo critério de menor preço.

2.4 Considerando a natureza do objeto, que consiste na contratação de uma plataforma integrada para atuar como camada central de orquestração e automação de processos corporativos da CESAMA (incluindo BPMS, ECM/GED com PAe, CLM, indicadores/analytics e assinatura eletrônica/digital), conclui-se que o parcelamento do objeto em lotes (por módulos, componentes ou serviços) se mostra tecnicamente desvantajoso e economicamente ineficiente, podendo comprometer a viabilidade técnica, descaracterizar o objeto e aumentar custos e riscos de implantação e operação. Embora o parcelamento seja diretriz geral para ampliação da competitividade, no caso concreto sua adoção implicaria perda de economia de escala e elevação relevante de complexidade, custos e riscos, sem benefício proporcional.

Em termos técnicos e operacionais, os componentes do objeto possuem alto acoplamento funcional e de governança, compartilhando de forma transversal e contínua elementos críticos como: gestão de identidades e perfis, trilhas de auditoria, metadados e repositórios documentais, regras de negócio e prazos, mecanismos de assinatura e validação, integrações via APIs, além de requisitos de segurança e conformidade. Na prática, processos automatizados no BPMS geram e consomem documentos no ECM/GED/PAe, demandam assinatura eletrônica/digital, alimentam rotinas de gestão do ciclo contratual (CLM) e produzem registros transacionais para monitoramento operacional e indicadores (BAM/analytics), exigindo interoperabilidade padronizada e governada com sistemas corporativos. O parcelamento aumentaria a dependência de integrações entre componentes de diferentes fornecedores, exigindo camadas adicionais de integração, reconciliação e governança (incluindo testes de interoperabilidade e gestão de mudanças entre múltiplos fornecedores), ampliando a complexidade e o risco de inconsistências, indisponibilidades e falhas de auditoria.

Do ponto de vista de continuidade operacional, a execução da migração do acervo do legado (incluindo o acervo atual GED), a transição de processos em trâmite e a operação assistida demandam responsável único pela solução ponta a ponta, com metodologia, cronograma, sustentação e tratamento de incidentes sob SLA unificado. O parcelamento tenderia a gerar diluição de responsabilidade (“zonas cinzentas” entre fornecedores), com maior tempo de resposta e maior probabilidade de impasses quanto à causa raiz de falhas em integrações, autenticação, performance, trilhas de auditoria e assinatura.

Sob a ótica da economicidade, o parcelamento acarretaria: (i) aumento de custos indiretos de gestão e fiscalização contratual (múltiplos contratos, múltiplos SLAs, múltiplos processos de aceite e medição); (ii) duplicidade de esforços de implantação, documentação, treinamento e suporte; (iii) aumento do TCO pela necessidade de componentes adicionais (integração, monitoramento, gestão de identidade, logs e observabilidade) para garantir interoperabilidade e rastreabilidade entre soluções distintas; e (iv) ampliação de riscos de segurança e conformidade, inclusive pela circulação e sincronização de dados sensíveis entre múltiplos fornecedores e componentes.

Ressalte-se, ainda, que o modelo de contratação proposto (licitação por técnica e preço, com PoC) pressupõe avaliação integrada da solução quanto à aderência funcional, desempenho, capacidade de integração e segurança, o que fica prejudicado caso o objeto seja fatiado em múltiplos lotes com responsabilidades fragmentadas. Por fim, registra-se que a decisão pelo não parcelamento não restringe indevidamente a competitividade, pois há no mercado fornecedores com capacidade técnica, operacional e de suporte para entregar o conjunto integrado de funcionalidades e serviços requeridos (implantação, migração, integrações e sustentação), preservando-se a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa no caso concreto. Assim, o não parcelamento é medida justificada para assegurar padronização, compatibilidade, governança ponta a ponta, redução de riscos e economicidade da contratação.

2.5 	Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

4.ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Requisitos de Arquitetura e Modelo de Entrega (On-premises)

4.1.1. Modelo de Entrega (On-premises): A solução deverá ser fornecida integralmente na modalidade on-premises, com hospedagem em infraestrutura da CESAMA, mediante disponibilização de máquina virtual (VM) pela equipe técnica da CESAMA. Os requisitos operacionais (dimensionamento mínimo de CPU, memória, armazenamento e rede) deverão ser validados e formalizados no momento da implantação.

Referência: ANEXO I – (Características conceituais e técnicas detalhadas da plataforma) – item 7.1 (Arquitetura e Requisitos Gerais – “Aquisição para Instalação on premise”).

4.1.2. Arquitetura Orientada a Serviços e API-First: A arquitetura da solução deve ser orientada a serviços (SOA/Microsserviços) e aderente ao princípio API-First, expondo suas capacidades por meio de APIs abrangentes e bem documentadas, com documentação técnica completa (ex.: OpenAPI/Swagger) para integrações com sistemas externos (Comercial, ERP, CRM, HCM, CMMS, SCADA), incluindo mecanismos compatíveis com integrações síncronas e/ou assíncronas quando aplicável.

Referência: ANEXO I – itens 7.1 (Arquitetura Orientada a Serviços) e 7.7 (Requisitos de Integração – APIs REST/JSON e documentação).

4.1.3. Interface Web e Responsiva: A interface deve ser 100% baseada em web e responsiva, garantindo compatibilidade com os principais navegadores de mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) em versões recentes, e suporte a uso em dispositivos móveis, sem necessidade de plugins ou instalações locais nas estações de trabalho.

Referência: ANEXO I – item 7.1 (Arquitetura Web; Design Responsivo).

4.1.4. Propriedade e Idioma: O sistema deverá ser de propriedade da CONTRATADA. Todas as telas, menus, mensagens, manuais e ajudas eletrônicas (sensíveis ao contexto) devem ser fornecidos em português do Brasil.

4.1.5. Ambiente de Homologação: A CONTRATADA deve disponibilizar ambiente de homologação segregado, para testes de novas funcionalidades, manutenções e parametrizações antes da publicação em produção, reduzindo risco de indisponibilidade e regressões.

Referência: ANEXO I – item 7.1 (ambiente segregado para testes/homologação, conforme descrito na arquitetura e requisitos gerais).

4.1.6. Escalabilidade: A arquitetura deve suportar escalabilidade horizontal e vertical, permitindo a adição de recursos computacionais para suportar crescimento de usuários concorrentes, processos e volume de dados sem degradação significativa de desempenho, mediante dimensionamento e ajustes de infraestrutura no ambiente on-premises da CESAMA.

Referência: ANEXO I – item 7.1 (Escalabilidade: horizontal e vertical).

4.1.7. Referência ao detalhamento no ANEXO I: As especificações citadas nos subitens 4.1.1 a 4.1.6 encontram-se em maior nível de detalhamento no ANEXO I, especialmente nos itens 7.1 (Arquitetura e Requisitos Gerais da Plataforma) e 7.7 (Requisitos de Integração – API-First/APIs).

4.2. Requisitos do Módulo de Gestão de Processos (BPMS)

4.2.1. Modelagem e Execução (BPMN 2.0): A plataforma deve possuir modelador gráfico 100% web (drag-and-drop) com suporte nativo e aderente ao padrão BPMN 2.0 (ou superior), incluindo pools/lanes, gateways lógicos, eventos (incluindo temporizadores quando aplicável) e subprocessos (reutilizáveis e/ou ad-hoc, com drill-down). O motor de execução deve orquestrar processos complexos com atividades humanas e de sistema, garantindo consistência de execução e controle de versão dos fluxos.

Referência: ANEXO I – 7.2.1 (Modelagem BPMN 2.0: modelador web, pools/lanes, subprocessos, validação e exportação) e 7.2.2 (Motor de execução e orquestração).

4.2.2. Autonomia Low-Code/No-Code (com extensibilidade governada): A plataforma deve permitir a criação e evolução de formulários, regras de negócio e automação de fluxos com mínima necessidade de codificação, assegurando autonomia operacional ao Escritório de Processos/Setor de Eficiência Processual, observadas as regras de governança e segurança. Adicionalmente, deve disponibilizar mecanismos formais para extensão por código (pro-code) quando necessário, permitindo implementar integrações, automatizações avançadas e customizações específicas que extrapolem os recursos nativos da camada low-code/no-code, sem comprometer manutenibilidade, rastreabilidade e controle de versões.

Referência: ANEXO I – 7.2.3 (Construtor de formulários), 7.2.4 (Motor de regras) e 7.1 (Capacidade de extensão com código – pro-code/low-code).

4.2.3. Gestão de Tarefas, Prazos e SLA: A plataforma deve prover controle de prazos (SLA) por tarefa e por processo, com cálculo baseado em calendários configuráveis (jornadas, dias úteis e feriados), apresentando identificação visual de status (em dia/alerta/atraso), além de alertas configuráveis e escalonamento automático de pendências. Deve disponibilizar central de tarefas unificada e mecanismos de supervisão gerencial (filas, redistribuição e acompanhamento), com registro em trilha de auditoria.

Referência: ANEXO I – 7.2.2 (Controle de prazos/SLAs e temporizadores) e 7.2.5 (Central de tarefas, notificações, delegação e supervisão).

4.2.4. Estrutura Organizacional, Perfis e Usuários Externos: A plataforma deve suportar organização hierárquica aderente à estrutura da CESAMA, permitindo vinculação de usuários a unidades/centros de responsabilidade, setores principais e secundários, e aplicação de permissões por papéis e por contexto (processos/documentos). Deve contemplar mecanismos de substituição/delegação (ex.: férias/afastamentos) e suportar a evolução da estrutura organizacional (inclusões/alterações) com impacto controlado nos fluxos e acessos. Deve prever, quando aplicável, participação de usuários externos (ex.: fornecedores) em etapas específicas (ex.: submissão/consulta/assinatura), com segregação e controles de segurança.

Referência: ANEXO I – 7.6 (RBAC e controle de sigilo; SSO/integração com diretório), 7.2.5 (delegação/assunção/supervisão) e 7.4 (assinatura com usuários externos/convidados e papéis de assinatura).

4.2.5. Demandas Multissetoriais e Colaboração em Paralelo: A plataforma deve suportar processos em que múltiplos setores interajam em paralelo e/ou em série, incluindo aprovações com roteamento condicionado e, quando aplicável, mecanismos de consenso (percentual mínimo de aprovações) e decisões por gateways. Deve permitir que cada envolvido execute, valide, autorize e/ou assine etapas sob sua responsabilidade, com visibilidade do andamento e registro completo em trilha de auditoria, até a conclusão do processo/dossiê.

Referência: ANEXO I – 7.2.2 (roteamento em série/paralelo, gateways, consenso, orquestração), 7.2.5 (gestão de filas e trabalho em grupo) e 7.4 (workflow de assinatura sequencial/paralela e múltiplos signatários).

4.2.6. Funcionalidades de Ofício e Parecer:

- Ofício: A plataforma deve permitir a elaboração, tramitação e expedição/envio de ofícios, com rastreabilidade ponta a ponta (fluxo interno e comunicação com destinatários externos), suportando comunicações privadas com segregação de acesso e registro de eventos. Deve permitir interação digital com atores externos (ex.: fornecedores, órgãos públicos, cidadãos), sem trâmite físico, incluindo assinaturas eletrônicas/digitais verificáveis (assinatura avançada e/ou ICP-Brasil, conforme aplicável), com evidências e trilha completa do ato de assinatura. Deve manter histórico de expedição, destinatários, prazos, comprovantes e, quando aplicável ao fluxo, registros de ciência/recebimento e respectivas evidências.

Referência: ANEXO I – 7.3 (PAe/GED: geração de documentos internos como ofícios; dossiê/histórico; controle de sigilo; trilha de auditoria), 7.2.5 (notificações e gestão de tarefas/pendências), 7.4 (assinaturas eletrônicas/digitais e coleta de evidências; assinatura com usuários externos), 7.6 (controle de acesso e sigilo).

- Parecer: A plataforma deve permitir a emissão, tramitação, revisão/aprovação e arquivamento de pareceres técnicos, jurídicos e administrativos, com numeração sequencial automatizada e parametrizável (por tipo/unidade, conforme regras internas), versionamento, suporte a anexos e trilha de auditoria. Deve permitir a vinculação do parecer ao respectivo processo/dossiê (PAe) e, quando aplicável, ao instrumento contratual relacionado, garantindo rastreabilidade entre o ato técnico/jurídico e o processo/contrato que o motivou.

Referência: ANEXO I – 7.3 (PAe/GED: dossiê, versionamento, metadados, histórico e auditoria), 7.2.2 (orquestração do fluxo de revisão/aprovação), 7.6 (auditoria e controle de acesso).

4.2.6.1. Nota de escopo: Ofícios e pareceres são artefatos documentais e comunicacionais geridos no contexto do processo/dossiê (PAe); a gestão do ciclo de vida do contrato (CLM) é tratada em item específico, quando aplicável. A plataforma deverá permitir que outros documentos ou minutas de documentos sejam criados e geridos com controle de versionamento, e utilizados nos contextos de PAe, como medições, papeletas, minutas de termo de referência.

Referência: ANEXO I – 7.3 (PAe/GED e geração de documentos internos)

4.3. Módulo de Gestão Eletrônica de Documentos (ECM/GED) e Processo Administrativo eletrônico (PAe)

4.3.1. Repositório e Ciclo de Vida Documental: Atuar como repositório corporativo central, único e seguro para documentos e conteúdos relacionados aos processos, suportando criação, revisão, aprovação, publicação, arquivamento e descarte, com metadados configuráveis, controle de acesso, controle estrito de versões e trilhas de auditoria completas para todas as operações relevantes.

Referência: ANEXO I – 7.3 (Repositório Centralizado; Controle de Versão e Revisão; Indexação e Metadados; Trilha de Auditoria/Logs; Políticas de retenção/temporalidade).

4.3.2. Dossiê/Autos Digitais (PAe): Possuir integração nativa com o motor de processos para operar como Processo Administrativo eletrônico (PAe), mantendo autos/dossiê digital com histórico cronológico e registro de eventos (movimentações, despachos, decisões), assegurando a visualização do encadeamento completo do processo administrativo. Deve suportar compilação/exportação do processo em arquivo único, com paginação sequencial automática e preservação de evidências/assinaturas conforme aplicável.

Referência: ANEXO I – 7.3 (Funcionalidades de PAe; Compilação e Exportação do Processo/“Árvore de Processos”; Paginação Sequencial e Automática; Preservação da validade jurídica) e 7.2.2 (integração do PAe ao fluxo do BPMS).

4.3.3. Operações de Autos (PAe): Suportar, no contexto do PAe, as operações de juntada de documentos (internos e externos), anexação/referenciação e, quando aplicável, apensamento, além de desentranhamento com registro formal e rastreabilidade no histórico (mantendo evidência do ato e justificativa). Deve permitir controle de versões e aplicação de Tabelas de Temporalidade (classificação, prazos de guarda e destinação), conforme diretrizes arquivísticas aplicáveis.

Referência: ANEXO I – 7.3 (Juntada; Desentranhamento; Referenciação e anexação múltipla; Workflow e tramitação; Controle de versão; Políticas de retenção/temporalidade).

4.3.4. Digitalização, OCR e Captura: Suportar captura/digitalização, indexação e tratamento de documentos, incluindo OCR para viabilizar busca por conteúdo (full-text) em documentos digitalizados, bem como extração/apoio à indexação quando aplicável, permitindo complementar processos eletrônicos com documentos oriundos do meio físico.

Referência: ANEXO I – 7.3 (Pesquisa por conteúdo com OCR; Indexação manual/automática; Abrangência de formatos e busca avançada).

4.3.5. Visualização e Saídas: Prover visualizador para múltiplos formatos (incluindo PDF, documentos Office e imagens) e funcionalidades de compilação/exportação do dossiê (PAe) em PDF paginado, com opção de composições (completa/personalizada) e tratamento de anexos não compiláveis por página de referência. Quando aplicável, permitir exportações complementares em formatos estruturados (ex.: CSV/TXT) para finalidades administrativas e de auditoria, preservando metadados essenciais e rastreabilidade.

Referência: ANEXO I – 7.3 (Compilação e Exportação/“Árvore de Processos”; Configuração flexível do conteúdo; Gestão de anexos não compiláveis; Otimização para arquivos grandes) e 7.5 (Exportação/compartilhamento de dados analíticos, quando a saída se referir a relatórios/dashboards).

4.3.6. Referências e Vínculos: Permitir referenciação e vinculação entre documentos e processos (ex.: citações, eventos, peças e processos relacionados), por meio de links controlados, assegurando que as referências apontem para conteúdos versionados, auditáveis e com controle de acesso, e registrando no histórico quando um documento/processo for referenciado por outro (rastreabilidade de rede de informações).

Referência: ANEXO I – 7.3 (Referenciação e anexação múltipla; rede de informações conectadas; trilha de auditoria).

4.3.7. Nota de escopo: O PAe trata da formação e gestão de autos/dossiês administrativos (juntada, desentranhamento, paginação e temporalidade). A gestão do ciclo de vida de contratos (CLM) deve ser tratada em módulo específico quando aplicável, podendo reutilizar o ECM/GED para evidências, anexos e vinculações documentais no contexto do processo/dossiê.

Referência: ANEXO I – 7.3 (PAe/GED e gestão de evidências documentais no dossiê).

4.4. Módulo de Gestão do Ciclo de Vida de Contratos (CLM)

O módulo de Gestão do Ciclo de Vida de Contratos (CLM) deve suportar a gestão ponta a ponta de contratos e instrumentos congêneres, nativamente integrado ao BPMS e ao PAe/ECM/GED, e preparado para integração com sistemas corporativos (ex.: ERP/Comercial), contemplando elaboração, revisão, aprovações, assinaturas, execução contratual, medições, alterações (aditivos/apostilamentos), renovações e encerramento, com rastreabilidade e governança ao longo de todo o ciclo.

Referência principal: ANEXO I – 7.8.1 (Objetivo e abrangência do CLM no ciclo completo, incluindo licitação → assinatura → medições → encerramento).

Referências complementares (quando aplicáveis no detalhamento): ANEXO I – 7.2 (orquestração/workflow), 7.3 (dossiê/evidências e governança documental), 7.4 (assinaturas), 7.7 (integrações), 7.6 (segurança/RBAC e auditoria).

4.4.1. Cadastro e Estrutura do Contrato

Realizar o cadastro completo e estruturado de contratos e instrumentos, incluindo partes/papéis, objeto, tipo, vigência, valores, garantias, fiscal/gestor, unidade e centro de custo, status, anexos e referências ao processo/dossiê (PAe), com numeração automatizada e parametrizável, metadados configuráveis, versionamento e trilha de auditoria das operações relevantes.

Referência: ANEXO I – 7.8.2 (Cadastro e metadados; numeração parametrizável) e 7.8.12 (auditoria e trilhas). (Complementar para lastro de metadados/versionamento/auditoria documental, quando aplicável: 7.3 e 7.6.)

4.4.2. Minutas, Cláusulas e Versionamento

Suportar modelos (templates) de minutas e biblioteca de cláusulas, com governança de publicação, controle de versões, histórico de alterações, gestão de anexos e rastreabilidade dos componentes (template/cláusulas) utilizados na composição do instrumento.

Referência: ANEXO I – 7.8.3 (templates e biblioteca de cláusulas) e 7.8.4 (versionamento, histórico e transparência de alterações na interface). (Complementar, se a minuta for gerada por template no repositório documental: 7.3.)

4.4.3. Fluxos de Aprovação e Assinatura

Orquestrar os fluxos de elaboração, revisão e aprovações internas por meio do BPMS, com assinatura eletrônica/digital integrada, suportando assinatura avançada e/ou ICP-Brasil, conforme aplicável, com evidências e vinculação da assinatura à versão do documento, preservando governança de alterações.

Referência: ANEXO I – 7.8.5 (workflow contratual integrado ao BPMS), 7.8.6 (assinaturas no ciclo contratual) e 7.8.4 (assinatura por versão e governança de alterações).
(Mais completo para tipos de assinatura, evidências e workflow de assinatura: ANEXO I – 7.4.)

4.4.4. Aditivos, Renovações e Vigência

Gerir aditivos, apostilamentos e renovações, mantendo a cadeia de instrumentos vinculados ao contrato principal, com controle de vigência e alertas parametrizáveis para prazos críticos (vencimentos, janelas de renovação, reajustes e marcos de entrega), incluindo escalonamentos quando aplicável.

Referência: ANEXO I – 7.8.7 (cadeia do contrato: aditivos/apostilamentos/renovações) e 7.8.9 (alertas, SLAs e temporizadores no ciclo contratual). (Complementar para timers/SLAs e notificações: 7.2.2 e 7.2.5.)

4.4.5. Obrigações, Medições e Evidências

Registrar e acompanhar obrigações/entregas/marcos e medições, com responsáveis, prazos, status e histórico, permitindo vinculação a evidências no ECM/GED/PAe (documentos, relatórios, termos, atestos e correlatos), mantendo histórico cronológico e rastreabilidade entre contrato, evento (medição/entrega) e evidências.

Referência: ANEXO I – 7.8.8 (obrigações, medições e evidências) e 7.8.1 (ciclo completo até encerramento). (Mais completo para dossiê, juntadas, versionamento e auditoria documental: ANEXO I – 7.3.)

4.4.6. Integrações e Usuários Externos

Permitir integração via APIs com sistemas corporativos (ex.: ERP/Comercial e demais) para sincronização de cadastros e eventos do ciclo contratual, e suportar interação com atores externos (ex.: fornecedores), quando aplicável, respeitando perfis e segregação de acesso (RBAC), com auditoria das interações.

Referência: ANEXO I – 7.8.10 (integrações do CLM) e 7.8.12 (segurança, usuários externos e auditoria). (Mais completo para padrões/integração: 7.7; para RBAC e controles: 7.6.)

4.5. Módulo de Assinatura Eletrônica e Digital

O módulo de assinatura deve ser nativo e plenamente integrado aos módulos de BPMS e GED/ECM/PAe, garantindo rastreabilidade, evidências e validade jurídica das assinaturas eletrônicas e digitais no contexto de documentos, peças do PAe e instrumentos do CLM (incluindo medições e boletins).

Referência: ANEXO I – 7.4 (Módulo de Assinatura Eletrônica e Digital: integração, tipos de assinatura, evidências e workflow) e, quando aplicável, ANEXO I – 7.3 (PAe/GED: preservação de validade jurídica na exportação/árvore do processo) e 7.8.6 (assinaturas aplicadas ao ciclo contratual).

4.5.1. Suporte ICP-Brasil (Assinatura Qualificada)

Suportar assinaturas digitais qualificadas com certificados ICP-Brasil (A1 e A3), com experiência de assinatura via navegador e sem dependência de aplicativo cliente, ressalvadas apenas as exigências inerentes ao uso do certificado/dispositivo criptográfico (ex.: token/cartão A3). Deve garantir integridade, autenticidade e não-repúdio, permitindo assinatura de documentos e peças do processo (ex.: instrumentos contratuais, termos e boletins de medição), com registro de evidências e vinculação da assinatura ao documento/versão correspondente.

Referência: ANEXO I – 7.4 (assinatura qualificada ICP-Brasil A1/A3; UX 100% web; workflow; evidências e protocolo/manifesta) e ANEXO I – 7.8.6 (assinatura no ciclo contratual).

4.5.2. Assinaturas Avançadas (Lei nº 14.063/2020)

Suportar assinatura eletrônica avançada, conforme a Lei nº 14.063/2020, baseada em mecanismos de autenticação e evidências (ex.: credenciais, segundo fator/token quando aplicável, IP de origem, data/hora e trilhas), com detecção de alterações posteriores e registro completo do evento de assinatura. Deve ser aplicável a fluxos internos e documentos de risco compatível, com governança e rastreabilidade no processo/dossiê.

Referência: ANEXO I – 7.4 (assinatura avançada; coleta de evidências; trilha de auditoria) e ANEXO I – 7.3 (auditoria de ações e preservação de evidências no PAe/GED).

4.5.3. Validade Jurídica, Carimbo de Tempo e Verificação por Terceiros

Disponibilizar mecanismos para verificação por terceiros da autenticidade e integridade das assinaturas, incluindo geração de protocolo/manifesta de assinaturas e mecanismo de verificação (ex.: QR Code e/ou link de verificação), contendo, no mínimo, identificação dos signatários, tipo de assinatura, data/hora e evidências aplicáveis (incluindo IP, quando pertinente). Deve suportar carimbo de tempo e registrá-lo no protocolo/manifesta, quando aplicável à política de segurança/validade jurídica definida pela CESAMA e aos requisitos do processo.

Referência: ANEXO I – 7.4 (protocolo/manifesta; evidências; verificação) e ANEXO I – 7.3 (preservação da validade jurídica na exportação/árvore do processo, incluindo manifesto de assinantes).

4.6. Requisitos de Integração, Segurança e Conformidade (LGPD)

- 4.6.1. Interoperabilidade: Integração via APIs REST/JSON para que sistemas externos (Comercial, ERP, CRM, HCM, CMMS, Scada) iniciem processos e consultem documentos.

- 4.6.2. Gestão de Acessos: Autenticação centralizada (SSO/AD/LDAP) e controle de acesso baseado em perfis (RBAC). O sistema deve permitir a recuperação de senha via e-mail institucional.

- 4.6.3. Cadastro de Usuários: Registro detalhado (Nome, Cargo, Matrícula, Setor e instituição se fornecedor ou usuário de empresa terceirizada) com log de criação/alteração. O sistema não deve permitir a exclusão de usuários, apenas a suspensão/inativação, preservando o histórico.

- 4.6.4. Conformidade LGPD: Recursos nativos para proteção de dados pessoais, criptografia, anonimização e gestão de consentimento, atendendo à Lei nº 13.709/2018.

4.7. Governança de Dados, Integração com Data Lake e Analytics

- 4.7.1. Acesso Pleno para Analytics (CESAMA): A CONTRATADA deve garantir acesso contínuo e completo às bases de dados e registros operacionais da plataforma (processos, tarefas, documentos, eventos, logs e trilhas), para operações de ETL/ELT, visando alimentar o Data Lake corporativo (Arquitetura Medalhão: Bronze, Silver e Gold), incluindo extração de metadados e dicionário de dados.

- 4.7.2. Extração, Documentação e Performance: O acesso deve ocorrer via APIs REST/JSON, conectores ou conexões read-only, com documentação técnica (ex.: Swagger/OpenAPI, DER e dicionário de dados), assegurando que rotinas de extração não impactem a performance transacional do ambiente de produção.

- 4.7.3. Analytics Nativo Operacional (Process Mining / Monitoramento de Execução): A plataforma deve disponibilizar, além da integração com o Analytics corporativo da CESAMA, um módulo nativo de monitoramento e análises operacionais com base nos próprios registros de execução (event logs), contemplando no mínimo: cumprimento de prazos/SLA, lead time/cycle time, filas e gargalos, tempos por etapa/unidade/usuário, volume de demandas por período, e visões de conformidade do fluxo (desvios, reprocessos, retrabalho), com painéis e relatórios configuráveis e exportáveis.

4.8. Reversibilidade e Portabilidade de Dados

- 4.8.1. Propriedade: Todos os dados, documentos e logs são de propriedade exclusiva da CESAMA.

- 4.8.2. Plano de Saída: Em caso de rescisão ou término, a contratada deve fornecer o dump completo (SQL, JSON, CSV, PDF) e documentação associada (DER/Dicionário) sem ônus adicional.

4.9. Segurança da Informação e Auditoria

- 4.9.1. Criptografia: Uso de protocolos robustos (TLS 1.3+ em trânsito e AES-256 em repouso). Senhas devem utilizar algoritmos superiores a MD5 e SHA1.

- 4.9.2. Trilhas de Auditoria: Gravação automática e imutável de logs (usuário, data, hora, operação e dado manipulado) para todas as funcionalidades críticas.

- 4.9.3. Pentests: Realização de testes de intrusão (White Box) de infraestrutura e aplicação antes da entrada em produção, ou a critério da CESAMA, quando houver atualizações relevantes.

4.10. Suporte a usuários e backup

- 4.10.1. Capacidade e Backup: Suporte a 310 acessos simultâneos (usuários concorrentes internos/externos), sendo até 10 acessos simultâneos dedicados ao perfil administrador (incluídos no total), sem limitação ao número de usuários cadastrados, conforme item 4.14.

- 4.10.2 Política de backup diário incremental e backup full a cada 30 dias, com garantia de integridade e restauração.

4.11. Banco de Horas para Evoluções e Customizações

- 4.11.1. Volume e Gestão: Banco de 900 horas técnicas para melhorias e integrações na vigência de 30 meses do contrato, gerido via Ordem de Serviço (OS) com métricas de esforço reconhecidas (Pontos de Função).

4.12. Acordo de Nível de Serviço (SLA) de Suporte e disponibilidade

A disponibilidade da plataforma e os tempos máximos de resposta e resolução serão medidos conforme a criticidade do chamado, de acordo com a tabela a seguir:

| Severidade | Descrição | Tempo máximo de resposta inicial | Tempo máximo de contorno (workaround) | Tempo máximo de solução definitiva | Janela de atendimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crítico (Sev 1) | Indisponibilidade total em Produção ou falha grave em funcionalidade essencial, sem alternativa operacional viável | Até 30 minutos | Até 4 horas | Até 8 horas | Horário comercial (dias úteis) + acionamento emergencial fora do horário comercial |
| Alto (Sev 2) | Degradação relevante de desempenho ou falha em funcionalidade importante, com impacto significativo e/ou alternativa temporária limitada | Até 1 hora | Até 8 horas | Até 2 dias úteis | Horário comercial (dias úteis) |
| Médio (Sev 3) | Falhas com impacto parcial, contornáveis, sem interrupção relevante da operação | Até 4 horas | Não aplicável | Até 5 dias úteis | Horário comercial (dias úteis) |
| Baixo (Sev 4) | Dúvidas, ajustes menores, solicitações de orientação e ocorrências sem impacto operacional relevante | Até 1 dia útil | Não aplicável | Até 10 dias úteis | Horário comercial (dias úteis) |

4.12.1 Disponibilidade mensal – apuração e exceções
a) A disponibilidade mínima mensal exigida em ambiente de Produção será de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento), apurada no mês de referência.
b) Considera-se indisponibilidade a interrupção total do acesso ao sistema ou falha que impeça a execução de funcionalidades essenciais (ex.: autenticação, abertura/consulta de processos, execução de tarefas, tramitação, anexação/consulta de documentos e assinatura), afetando usuários autorizados.
c) Para fins de apuração da disponibilidade mensal, poderão ser desconsiderados:
i. períodos de manutenção programada, previamente comunicados pela CONTRATADA e autorizados pela CESAMA, preferencialmente submetidos ao processo de GMUD (Gestão de Mudanças), com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que possível fora do horário de expediente, limitados ao máximo de 4 (quatro) horas por mês;
ii. indisponibilidades comprovadamente decorrentes de falhas de infraestrutura sob responsabilidade direta da CESAMA (ex.: energia elétrica, conectividade interna, virtualização/hardware/storage), desde que a CONTRATADA apresente evidências técnicas (logs e registros de atendimento) que caracterizem a causa.

4.13 Cronograma previsto de implantação

O cronograma apresentado a seguir é uma estimativa baseada nas premissas do projeto e poderá sofrer alterações conforme a metodologia, recursos e estratégias adotadas pela empresa vencedora do processo licitatório, não sendo considerada a possibilidade de apresentação de proposta com conclusão superior a 6 meses.

4.13.1 Premissas:

4.13.1.1 A configuração completa do GED na nova plataforma é considerada prioritária para permitir a migração completa para nova plataforma, podendo ocorrer em ondas ou fases, com prazos, recursos e atividades claramente descritas.

4.13.1.2 A modelagem e automação de processos ocorrerão gradualmente pelo Escritório de Processos, sem impacto crítico no go-live inicial.

4.13.2 As especificações mencionadas nos subitens 4.1 a 4.9 refletem os critérios técnicos estabelecidos no ANEXO I, para referência inequívoca de características técnicas mínimas da plataforma, refletindo o que deverá ser entregue até a conclusão da fase go-live.

4.13.3 As especificações detalhadas do sistema atualmente em operação na CESAMA encontram-se consolidadas no ANEXO I e ANEXO V (quando aplicável) deste Termo de Referência. Tais requisitos constituem a linha de base (baseline) funcional mínima obrigatória até a conclusão da migração de dados para os aceites do fiscal, devendo a solução ofertada assegurar a plena continuidade e o atendimento integral de todas as funcionalidades já existentes, incluindo as regras de negócio e fluxos operacionais já estabelecidos, garantindo que não ocorra retrocesso tecnológico ou operacional na transição para a nova plataforma.

4.14 Licenciamento e controle de acessos

4.14.1 O licenciamento deverá ser por licenças simultâneas (acessos concorrentes), entendidas como o número máximo de usuários autenticados com sessão ativa e em uso do sistema ao mesmo tempo. O quantitativo contratado (310 licenças simultâneas) limita exclusivamente o uso simultâneo da solução, vedada qualquer limitação contratual ou técnica ao número de usuários cadastrados, contas, perfis ou credenciais que possam ser criadas e mantidas no sistema.

4.14.2 É vedado limitar o número de usuários cadastrados ao quantitativo de 310, ou a qualquer outro valor vinculado ao quantitativo de licenças simultâneas contratadas, bem como condicionar o cadastro/uso do sistema à contratação de licenças nominais (usuários nomeados), salvo se expressamente previsto neste Termo de Referência.

5.VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 A estimativa do valor do objeto da contratação de serviços foi realizada a partir dos seguintes critérios: Pesquisa direta a fornecedores com demonstrações de funcionalidades dos sistemas e posterior envio de propostas dos interessados à equipe da Universidade Federal de Juiz de Fora, responsável pela elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Cesama - Projeto Cesama 4.0.

5.2. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação a média de preços para cada item a partir dos valores das propostas comerciais recebidas,  conforme – art. 23, §2º MPC em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Vide Item 10.

7. MEDIÇÕES E PAGAMENTO

7.1 Medições

7.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor do contrato designado pela Cesama, e terão como objeto a verificação da disponibilidade contínua e funcionalidade ininterrupta da solução no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, ou em outro período definido pela fiscalização.

7.1.1.1 As medições relativas a serviços sob demanda (ex.: melhorias sistêmicas/evolutivas) somente serão efetuadas quando houver ordem de serviço/entrega no período. Para o serviço mensal de manutenção e suporte, a medição ocorrerá mensalmente, conforme o item 7.1.2.

7.1.2 Para melhorias sistêmicas, as medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado. Para o serviço mensal de manutenção e suporte, as medições serão feitas mensalmente a partir do dia útil subsequente ao aceite do serviço pelo fiscal do contrato.

7.1.2.1 Dado que a contratação é de sistema digital, a manutenção e suporte, considera-se como serviços prestados comprovados pela disponibilidade do sistema, sendo desta forma o aceite formal pelo fiscal do contrato na nota fiscal, a confirmação de que o serviço foi prestado.

7.1.3 As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 7.1.1, data limite para emissão pela Cesama da ordem de faturamento.

7.2 Pagamentos

7.2.1 A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços ou da etapa destes com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

7.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

7.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

7.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e giti.contratos@cesama.com.br.

7.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

7.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número do contrato.

7.2.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

7.2.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

7.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

7.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

7.2.11 Será utilizado o ICTI (índice de Custo da Tecnologia da Informação) como índice para reajuste de preços, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta.

7.2.11.1 Para o primeiro reajuste, o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços é a data limite da apresentação da proposta.

7.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

7.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato.

7.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

7.2.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue.

7.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 7.2.1, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

7.2.17 O pagamento da implantação do sistema, se dará de forma parcelada conforme cronograma de implantação.

7.2.18 Demais pagamentos mensais como manutenção e suporte, serão pagos por medição 30 (trinta) dias após aceite dos serviços, e os serviços previstos como fases ou ondas da implantação até go-live serão pagos mediante aceite da nota fiscal pelo gestor e pelo fiscal do contrato, conforme etapas previstas no item 4.13.

7.2.19 Em relação ao serviço mensal de suporte e manutenção da solução, associado ao licenciamento perpétuo (direito de uso), a partir do Go-Live, o faturamento mensal será calculado com base no quantitativo de licenças simultâneas ativas (limite de concorrência) efetivamente disponibilizado à CESAMA no mês de referência, observado o mínimo mensal de 155 (cento e cinquenta e cinco) licenças simultâneas (correspondente a 50% do quantitativo total contratado de 310), e respeitado o teto de 310 (trezentas e dez) licenças simultâneas.

7.2.19.1 Para fins deste Termo de Referência, entende-se por licenças simultâneas ativas o limite máximo de acessos concorrentes configurado e habilitado em Produção para uso da CESAMA, de modo que, atingido o limite contratado/ativado, novos acessos concorrentes adicionais não serão admitidos até que haja ampliação do quantitativo de licenças simultâneas ativas, na forma deste item.

7.2.19.2 A CESAMA poderá solicitar, a qualquer tempo durante a vigência contratual, a ativação gradativa de licenças simultâneas adicionais, até o teto contratado de 310 (trezentas e dez), mediante solicitação formal à CONTRATADA (chamado/ordem de serviço/solicitação do gestor/fiscal, conforme fluxo de governança do contrato). A CONTRATADA deverá efetivar a ampliação do quantitativo de licenças simultâneas ativas sem interrupção relevante do serviço, preservando a disponibilidade e os níveis de serviço aplicáveis.

7.2.19.3 Para fins de medição e faturamento do mês de referência, a CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal/Fatura:

a) o quantitativo de licenças simultâneas ativas (vigentes) no mês; e

b) quando houver alteração no mês (ativação adicional), a data de início de vigência do novo quantitativo, para fins de apuração do faturamento do período, observado o mínimo de 155 licenças simultâneas ativas.

7.2.19.4 Para fins de verificação pela fiscalização, a CONTRATADA deverá disponibilizar relatório no painel administrativo que permita evidenciar, no mês de referência:

a) o quantitativo de licenças simultâneas ativas configurado (limite concorrente vigente); e

b) registro/auditoria da alteração do limite (quando houver), com data/hora e identificação do evento (solicitação/ordem).

7.2.19.5 O faturamento mínimo mensal previsto no item 7.2.19 fica condicionado à manutenção, pela CONTRATADA, de quantitativo de licenças simultâneas ativas em Produção igual ou superior a 155 (cento e cinquenta e cinco) no mês de referência, comprovado conforme os itens 7.2.19.3 e 7.2.19.4.

7.2.19.6 O descumprimento do quantitativo mínimo de licenças simultâneas ativas no mês de referência, bem como a não efetivação do quantitativo de licenças simultâneas ativas solicitado formalmente pela CESAMA (quando aplicável), caracteriza inadimplemento do serviço mensal de suporte e manutenção, podendo ensejar glosa da medição do período até a regularização, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Termo de Referência e no contrato.

7.2.20 O descumprimento dos níveis mínimos de serviço e atendimento/solução (SLA) previstos no item 4.12, incluindo a disponibilidade mínima mensal de 99,5%, poderá caracterizar inadimplemento e ensejar glosa da medição do período, total ou parcial, com base na apuração do SLA conforme evidências objetivas (logs, relatórios sistêmicos e registros de chamados) de disponibilidade e de atendimento, até a regularização, sem prejuízo das demais sanções previstas neste Termo de Referência e no contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

8.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

8.3 Atender às determinações e orientações da fiscalização da CESAMA, executando o objeto do presente Termo de Referência conforme as condições e prazos estabelecidos, e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas, quando solicitada.

8.4 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, providenciando, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do serviço, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

8.5 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

8.6 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

8.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

8.8 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

8.9 – A contratada deverá disponibilizar suporte técnico presencial durante os meses da operação assistida.

8.9.1 – A disponibilidade de técnico está vinculada ao prazo previsto de 90 (noventa) dias, e poderá, a critério da CESAMA, ser segmentada em etapas, conforme as necessidades do processo de implantação e estabilização do sistema.

8.9.2 – As atividades do profissional disponibilizado deverão incluir suporte presencial, acompanhamento de rotinas críticas, treinamento assistido e orientação às equipes da CESAMA, de modo a garantir a plena transferência de conhecimento e autonomia operacional.

8.10 – Cumprir integralmente os requisitos do item 4 e seus subitens e anexos deste Termo de Referência.

8.11. Na data de Go-Live (entrada em produção do(s) primeiro(s) processo(s) operacional(is), após aceite de homologação), a CONTRATADA deverá disponibilizar ativadas e operacionais no ambiente de Produção no mínimo 50% (155 licenças) do quantitativo total contratado de licenças simultâneas (usuários concorrentes), incluindo perfis e permissões necessárias para uso, de forma que esses usuários possam autenticar e operar a solução.

8.11.1. Considera-se “licença ativada” aquela efetivamente habilitada para uso (usuário criado/associado ao diretório, perfil atribuído e acesso liberado), e “operacional” aquela que permite login e execução de ações previstas (iniciar/atuar em tarefas, consultar processos e anexar documentos, conforme perfil).

8.11.2. A verificação do atendimento ocorrerá por evidência objetiva, mediante:

a) relatório/exportação do módulo de administração contendo total de licenças contratadas e quantidade ativa; e/ou

b) teste amostral de autenticação e uso por usuários designados pela CESAMA.

8.11.3. Caso o modelo de licenciamento do fornecedor não utilize a métrica “licença” na forma descrita, deverá ser apresentada equivalência técnica que assegure, no mínimo, a mesma capacidade de uso simultâneo prevista no quantitativo contratado, mantendo-se o requisito de ativação mínima na entrada em produção.

9. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

9.1 Emitir as solicitações de serviços através de Ordem de Serviço, após a assinatura do Contrato.

9.2 Fornecer as instruções necessárias à execução do Contrato e efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

9.3 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9.4 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

9.5 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

9.6 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

9.7 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
neste Termo de Referência.

9.8 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

9.9 A contratante deverá fornecer todos os dados, materiais, ferramentas, documentações e demais recursos técnicos e operacionais necessários para a execução das atividades de migração de dados, implantação do sistema, capacitação de usuários e acompanhamento das fases subsequentes, até a plena utilização do sistema em ambiente de produção.

9.9.1 Inclui-se nesta obrigação a entrega de informações de uso da plataforma atual, acesso à base de dados em produção e ambientes de acesso remoto, bem como a disponibilização de suporte técnico de infraestrutura durante o processo de transição para nova plataforma.

10. JULGAMENTO

10.1 O critério de julgamento será o de MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO.

10.1.1 A Comissão Julgadora, a ser nomeada nos termos do ANEXO IV, realizará o julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço, avaliando e ponderando as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes conforme os fatores de ponderação objetivos estabelecidos no instrumento convocatório.

10.1.2 A avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de fator de ponderação, sendo 70% (setenta por cento) para a proposta técnica e 30% (trinta por cento) para o preço.

10.1.2.1 A ponderação de 70% para a proposta técnica e 30% para a proposta de preço fundamenta-se no alinhamento estratégico com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da CESAMA, que prioriza a contratação de soluções que atendam tecnicamente aos requisitos funcionais e de segurança da Companhia.

10.2 PROPOSTA TÉCNICA (PROVA DE CONCEITO - POC)

10.2.1 A Proposta Técnica será avaliada integralmente por meio da Prova de Conceito (POC) e da documentação de conformidade, sendo a pontuação máxima de 100 (cem) pontos, definida como NT (Nota Técnica), nos termos do ANEXO II - PROVA DE CONCEITO – POC.

10.2.2 Prova de Conceito (POC): Etapa obrigatória e eliminatória destinada a validar, em ambiente controlado fornecido pelo proponente, a aderência da solução aos requisitos do Item 4 e ao roteiro definido no ANEXO II.

10.2.3 Escopo da Validação: A POC focará na comprovação prática dos seguintes pilares:

- Motor de Processos (BPMS / BPMN 2.0): execução de fluxos com gateways lógicos, eventos temporais (timers), subprocessos e tratamento de exceções/retrabalho quando aplicável.

- Gestão Documental e Autos Digitais (ECM/GED e PAe – Processo Administrativo eletrônico): criação automática de dossiê/autos digitais, paginação/numeração sequencial de folhas/páginas, juntada e desentranhamento com termo, e aplicação de tabelas de temporalidade.

- Gestão do Ciclo de Vida de Contratos (CLM – Contract Lifecycle Management): evidenciar fluxo mínimo de minuta → revisão/aprovação → assinatura → vigência/alertas → anexos/evidências, com rastreabilidade e trilha de auditoria.

- Capacidade Low-Code/No-Code: modelagem ao vivo de formulário, regra de negócio e automação de etapa do fluxo, com validações e campos obrigatórios.

- Assinatura Eletrônica/Digital: demonstração de assinatura ICP-Brasil e assinatura avançada, incluindo verificação de autenticidade/validade e registro de evidências.

- Interoperabilidade e Dados (API-First / Analytics): chamada de APIs REST/JSON, com evidência de exportação/extração (ETL/ELT) para o Data Lake e disponibilização de metadados/dicionário.

- Segurança e Auditoria: demonstração de trilhas de auditoria imutáveis (usuário, data/hora, operação, dado afetado) e controles de acesso por perfis (RBAC - Role-Based Access Control) quando aplicável.

10.3 PROPOSTA COMERCIAL (NOTA DE PREÇO - NP)

10.3.1 A proposta comercial deverá informar todos os módulos que compõem a plataforma e seguir o modelo de planilha de composição de preços, devendo ainda ser acompanhada da especificação técnica completa da plataforma e dos serviços, demonstrando, por meio de matriz de aderência, o atendimento integral aos requisitos descritos neste Termo de Referência e no ANEXO I.

10.3.2 Composição de Preços: A planilha deve apresentar valores unitários e totais para investimento inicial, manutenção e serviços, conforme o formato a seguir:

| Item | Descrição do Serviço / Produto | Unid | Qtd | Vlr Unit (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | INVESTIMENTO INICIAL (ÚNICO) |  |  |  |  |
| 1.1 | Serviços de Implantação e Configuração de Ambientes homologação e produção com licenciamento perpétuo (Direito de Uso) – para até 300 Usuários concorrentes comuns (internos/externos), e 10 usuários do perfil administrador, disponibilizado em ambiente on-premises, com pacote de treinamentos completo para até 2 usuários comuns e para 1 usuário administrador em formato remoto - EAD ou por chamada de vídeo síncrona gravada. | Global | 1 |  |  |
| 2.0 | CUSTOS RECORRENTES (MENSAIS) |  |  |  |  |
| 2.1 | Taxa de Manutenção Evolutiva e Suporte Técnico para até 310 licenças (300 comuns e 10 admins) | Mês | 30 |  |  |
| 3.0 | SERVIÇOS SOB DEMANDA (OPCIONAL) |  |  |  |  |
| 3.1 | Banco de Horas para Customizações | Hora | 900 |  |  |

10.3.3 Os valores por item na planilha não podem ser superiores aos valores de referência estabelecidos pela CESAMA.

10.4 Cronograma de Execução: Plano detalhado prevendo a conclusão da implantação, migração do acervo legado e o Go-Live dos 04 (quatro) principais fluxos estruturantes (compras, contratos, pagamento, processos internos) em um período máximo de 06 (seis) meses.

10.5 Cálculo da Nota de Preço (NP):

10.5.1 A Nota de Preço será calculada pela fórmula: NP = (Pm / Pp) × 100

- Pm: Preço da proposta mais vantajosa (menor preço global).

- Pp: Preço da proposta em análise.

- A proposta de menor preço receberá nota 100, e as demais notas serão proporcionais conforme a fórmula.

10.6 Pontuação Final (PF): A pontuação final será calculada pela fórmula: PF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30), onde a Nota Técnica (NT) é derivada integralmente do desempenho na POC (Anexo II), onde:

- PF = Pontuação Final da proposta

- NT = Nota Técnica (pontuação de 0 a 100)

- NP = Nota de Preço (pontuação de 0 a 100)

- 0,70 = Peso da proposta técnica (70%)

- 0,30 = Peso da proposta de preço (30%)

10.6.1 A proposta com a maior Pontuação Final (PF) será considerada vencedora, desde que tenha sido aprovada na Prova de Conceito (POC) conforme critérios estabelecidos no ANEXO II.

10.7 Considera-se aprovada na POC a proposta que atingir Nota Técnica (NT) ≥ 70 (setenta) e nota mínima de 60 (sessenta) em cada critério individual, conforme rubrica de pontuação estabelecida no ANEXO II.

10.8 Em caso de empate na Pontuação Final (PF), será aplicado o critério de desempate conforme o ANEXO III – Critérios de desempate – deste Termo de Referência.

11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

11.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato.

11.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 11.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

12.CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

12.1 O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

12.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

12.3 O prazo de vigência contratual é de 30 (trinta) meses contados a partir da assinatura do contrato.

12.4 O regime de execução do Contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

12.5 O contrato poderá ser prorrogado, limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

12.6 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

12.7 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

12.8 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

12.9 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

12.10 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

12.11 A empresa Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do Contrato e/ou da solicitação formal por parte da CESAMA

12.12 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA,
respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre
o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

12.13 O prazo previsto item 12.12 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

12.14 Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

12.15 Ocorrendo a hipótese descrita no item 12.14, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

13 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1 No que se refere à inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.2 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

13.3 Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

13.4 A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

13.5 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I, do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

13.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

14. EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

14.1 – Para fins de comprovação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:

a) Atestados de Capacidade Técnica: Apresentação de um ou mais atestados, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de serviços de implantação e suporte de plataforma de gestão de processos e documentos, com complexidade compatível ao objeto desta contratação. Os atestados devem comprovar todas as frentes, de forma cumulativa em distintos atestados ou em um único documento, experiência em:

- BPMS: Automação e orquestração de processos de negócio;

- ECM/GED/CLM: Gestão eletrônica de documentos com controle de ciclo de vida;

- Analytics/BI: Geração de indicadores de desempenho e integração de dados;

- Interoperabilidade: Execução de integrações sistêmicas via APIs (REST/JSON).

b) Requisitos dos Atestados:

- i. Emitidos preferencialmente nos últimos 05 (cinco) anos, visando garantir a atualização tecnológica da solução comprovada;

- ii. Assinados por responsável técnico ou gestor da pessoa jurídica contratante;

- iii. Descrição clara do escopo, contemplando o período de execução (início e fim) e as atividades executadas (ex: migração de dados, integração com ERP/Comercial, treinamento);

c) Critérios de Desclassificação na Habilitação: Será considerada inabilitada a licitante que:

- i. Não apresentar a comprovação mínima das funcionalidades descritas na alínea "a";

- ii. Apresentar atestados genéricos que não permitam aferir a compatibilidade técnica com o objeto em sua totalidade;

- iii. Fornecer informações inconsistentes ou que não possam ser validadas em diligência.

Esclarecimento: Não será exigida a indicação nominal de responsável técnico nem a comprovação de contratação prévia de equipe técnica para execução do projeto ou da PoC, tampouco exigências de formação acadêmica específica de profissionais como requisito de habilitação. A licitante deverá, contudo, demonstrar, por meio de atestados de capacidade técnica, que executou ou está executando projetos de porte e complexidade comparáveis, evidenciando capacidade técnica e organizacional para implantação, operação assistida, suporte, escalabilidade e eficiência da solução.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

15.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

15.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

15.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

15.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

15.8 A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

15.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

15.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

15.10 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Assinado no Original
Celito Luz Olivetti

Gerente de Inovação e Tecnologia da Informação

Autorizado/Aprovado por:

Assinado no Original
Vinicius Azevedo Heckert

Diretor de Desenvolvimento e Expansão